# PHẦN 1 – CHU TRÌNH THEO DÕI

### 1. Theo dõi góp ý sản phẩm

Sprint Review → Ghi nhận góp ý → Làm rõ thông tin → PO xem xét → Liên kết PBI → Theo dõi trạng thái ở Sprint tiếp theo

- Developers: Ghi nhận góp ý, nguồn và bằng chứng liên quan.

- Product Owner Minh Anh: Làm rõ yêu cầu, đánh giá và quyết định có đưa vào Product Backlog hay không.

- Scrum Team: Theo dõi trạng thái, giữ lại lịch sử thay đổi.

### 2. Theo dõi Improvement

Sprint Retrospective → Chọn Improvement → Phân công người theo dõi → Kiểm tra ở Sprint sau → Ghi bằng chứng → Tiếp tục / Điều chỉnh / Dừng

- Thu Hà (Scrum Master): Hỗ trợ điều phối và nhắc lịch kiểm tra.

- Developers hoặc nhóm được giao: Thực hiện và cung cấp bằng chứng.

- Scrum Team: Đánh giá tác động và thống nhất bước tiếp theo.

Lưu ý: Sprint Review và Sprint Retrospective vẫn là hai sự kiện riêng biệt.

# PHẦN 2 – BẢNG THEO DÕI

### 1. Bảng theo dõi góp ý

| Mã | Nội dung | Sprint 11–13 | Trạng thái hiện tại | Việc tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Được ghi nhận ở Sprint 11; chưa rõ ngưỡng; chưa liên kết PBI. | Chưa làm rõ | PO phối hợp CSKH xác định ngưỡng chuyển người. |

Quy tắc: Chỉ đánh dấu Đã làm rõ khi thông tin đủ rõ; chỉ ghi liên kết PBI khi đã xác nhận. Nếu góp ý lặp lại ở Sprint khác, liên kết với mã cũ để tránh tạo bản ghi trùng.

### 2. Bảng theo dõi Improvement

| Mã | Improvement | Bằng chứng Sprint 11–13 | Trạng thái | Việc tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp quyền thử nghiệm từ Ngày 1, chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Test đầu tiên ở Ngày 8, 7 và 8 tương ứng qua Sprint 11, 12, 13. | Mở | Developers phân tích nguyên nhân, xác định trở ngại và kiểm tra lại Sprint tới. |

Quy tắc: Không tự động đóng Improvement sau một Sprint. Chỉ đóng khi có bằng chứng đạt mục tiêu; nếu không còn phù hợp, Scrum Team thống nhất dừng và ghi rõ lý do.

# PHẦN 3 – QUY TẮC XỬ LÝ

### Tình huống 1: Chủ cửa hàng muốn tự động hóa 90%, CSKH muốn chuyển người sớm

- Ghi nhận cả hai góp ý, không tự chọn một bên.

- PO làm rõ rủi ro, ngưỡng AI không chắc chắn và yêu cầu nghiệp vụ với các bên liên quan.

- PO quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog dựa trên giá trị và rủi ro.

### Tình huống 2: Góp ý trùng lặp, liên kết PBI chưa chắc chắn

- Gộp các góp ý cùng nội dung vào một bản ghi chính, giữ lại nguồn và lịch sử.

- Với F-12-07, chưa xác nhận PBI-52 thì ghi “Liên kết chưa xác minh”; PO kiểm tra trước khi xác nhận.

- Không tự ý sửa hoặc xóa lịch sử.

### Tình huống 3: PO muốn đánh dấu mọi góp ý đã tiếp nhận; Developer muốn đóng Improvement quá một Sprint

- Phân biệt rõ “Đã ghi nhận” và “Đã làm rõ”; không báo cáo sai trạng thái.

- IM-11-02: Tiếp tục mở vì Integration Test vẫn bắt đầu muộn qua ba Sprint; cần phân tích nguyên nhân và kiểm tra lại.

- IM-12-04: Đề xuất dừng vì kênh đã ngừng thí điểm; Scrum Team xác nhận và ghi lý do.

- IM-13-03: Tiếp tục theo dõi vì đã có hai phiên Pairing và thời gian tái hiện lỗi giảm; cần kiểm tra thêm tác động trước khi đóng.

### Tiêu chí đánh giá sau 3 Sprint

Ít nhất 80% góp ý được ghi nhận trong 3 Sprint tới phải được làm rõ và có quyết định xử lý hoặc liên kết PBI đã xác nhận.